## 3. Herramientas utilizadas

| Herramienta / Servicio | Propósito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| NODE-red de OPEN Js | Simular los consumos eléctricos con esta aplicación creada sobre node.js | La aplicación original seleccionada para simular los datos |
| Python | Programa sobre el cual se crea la lógica de simulación acceso y comunicación con firebase | Se opto por ejecutar codigo para primeramente comunicarnos con Firebase y posteriormente montar toda la simulación |
| VS Code | Ide de desarrollo para el script de Python | Para hacer las pruebas y modificar más eficientemente el codigo. |
| Git/HUB | Repositorio de codigo tanto para NODE-red y el proyecto de Python | Por los parámetros que utiliza NODE-red no permite integrarse con otro repositorio |
| FireStore de Firebase | Almacenar datos de simulados | Para pruebas se utilizó otra cuenta para pruebas ya que en versión gratuita es fácil consumir el recurso asignado. |
| Gemini AI | Como motor de búsqueda de informacion, propuestas de pruebas y para desarrollo. | Para fácil acceso a informacion y repositorios especializados y consultas, fue muy útil para el aprendizaje de las librerías de NODE-red. |

## 4. Problemas detectados

| Problema | Impacto | Causa probable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| NODE-red no tiene una versión actualizada y funcionando para conectarse a Firebase | No se pode conectar por mecanismos actuales de seguridad a Firebase como tokens | No hay una versión estable para conectarse a firebase con los niveles de seguridad actuales | https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-firebase https://github.com/GogoVega/node-red-contrib-firebase-realtime-database |
| Se consume la carga asignada de datos en Firebase fácilmente | Dejamos de hacer pruebas y perder la informacion | Demasiados datos para la versión free | https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/blob/main/F1/soldout.jpeg |

## 5. Soluciones aplicadas

| Solución aplicada | Problema asociado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de plataforma para crear la simulación | La falta de conexión estable de la primera opcion para la simulación NODE-red | René M. Góchez | https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/blob/main/F1/no%20permite%20congigurar%20la%20conexion.jpg https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/blob/main/F1/se%20pierden%20los%20modulos%20FIREBASE.jpg |

## 8. Reflexión individual por rol

| Integrante | Rol | Reflexión de la semana |
| --- | --- | --- |
| Rene Gochez |  | Tratar de buscar una mejor solución trata de arriesgar y probar nuevas cosas que no conoces y esperas que funcione. Estas 2 semanas trate de usar NODE-red, de Open Js, en nuestro proyecto porque era atractivo usar una herramienta opensourse nativa para Iot por su manejo de muchas cosas como MQTT estándar de Iot. Pero los requisitos de seguridad del proyecto y las librerías obsoletas lo impidieron, por lo que volver a lo que ya conoces se hace menesteroso y ocupamos como plataforma base para montar el simulador PHYTHON, el que no sabe fallar….Pero ahora se usar una nueva herramienta NODE-red en que no se pero se… Tenia repositorio: https://github.com/ReneGochez/SIMULADOR-DE-COMSUMO-ELECTRICO https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/blob/main/F1/ventajas%20de%20NODE-red.jpg |