Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: 3

Nombre del proyecto: Proyecto 6: Nube Verde – Monitor de Consumo Energético Cloud

Equipo: Grupo SN-6, TSU en Servicios en la Nube

Tutor: CARLOS GUILLERMO RODRIGUEZ ALVAREZ

Ciclo: Ciclo 06 - 03/2025

- Información general

Semana No. 2

Fecha (inicio–fin): 03/02/2026 – 15/02/2026

Integrantes presentes:

- Marco Antonio Arias Artiga

- Guillermo Ernesto Diaz Peña

- Luis Américo Morán León

- Luis Alexander Marroquín Reyes

- Rene Mauricio Góchez Chicas

Roles activos en la semana: Todos

2. Actividades realizadas

| Actividad realizada | Descripción técnica | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |

3. Herramientas utilizadas

| Herramienta / Servicio | Propósito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Simulador de consumo energético | Configuración de escenarios (intervalo, factores de pico, fin de semana, umbrales críticos) | Funciona bien para generar consumos, aunque requiere ajustes finos. |
| Dashboard de consumo energético | Visualización de consumos, alertas, gráficos y exportaciones | Interfaz clara, pero con fallos en exportación filtrada y en histórico. |
| Hoja de calculo | Registro y llenado de matrices de prueba por sector y funcionales del Dashboard. | Muy útil para organizar resultados, requiere disciplina en el llenado |
| Procesador de documentos | Redacción del manual de pruebas, Checklist, bitácora y documentación detallada | Práctico para redactar estructurar documentos |

4. Problemas detectados

| Problema | Impacto | Causa probable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| N11 – Laboratorio de cómputo A: consumo obtenido (13.44 kWh) mayor al esperado (12 kWh). | Lecturas no confiables en ese punto, afecta validación de consumos por sector. | Configuración/calibración incorrecta del simulador o del punto de medición. | Captura del Dashboard mostrando consumo y registro en matriz por sector. |
| A6 – Exportar lecturas: archivo exportó todos los puntos en lugar de solo N5 y N12; error “PERMISSION_DENIED” en N12. | Exportaciones no cumplen requisitos, afecta generación de reportes filtrados. | Fallo en lógica de filtros y permisos de acceso a datos. | Archivo CSV exportado con todos los puntos + mensaje de error en Dashboard. |
| A10 – Histórico por fecha: no mostró datos en rango 09/02–12/02 aunque existían registros. | Imposibilidad de consultar históricos, afecta análisis de tendencias. | Error en consultas al repositorio de datos o en la interfaz de filtros. | Captura del Dashboard mostrando pantalla vacía en rango de fechas. |
| N3 – Aula multimedia 202: punto inactivo, consumo = 0.00 kWh. | No se puede validar consumo en ese sector, afecta cobertura de pruebas. | Punto sin datos activos en el simulador o desconexión con Dashboard. | Captura del Dashboard mostrando consumo 0.00 kWh. |
| N4 – Aula virtual 303: punto inactivo, consumo = 0.00 kWh. | Igual que N3, cobertura incompleta de pruebas. | Punto sin datos activos en el simulador o desconexión con Dashboard. | Captura del Dashboard mostrando consumo 0.00 kWh. |

5. Soluciones aplicadas

| Solución aplicada | Problema asociado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitar Revisión de configuración del simulador y calibración del punto de medición | N11 – Laboratorio de cómputo A: consumo obtenido mayor al esperado | QA / Analista de datos | captura del Dashboard mostrando consumo mayor al obtenido |
| Solicitar la Corrección de lógica de filtros en exportación y ajuste de permisos en base de datos | A6 – Exportar lecturas: archivo exportó todos los puntos + error de permisos | Equipo de desarrollo | Archivo CSV exportado con todos los puntos + mensaje de error en Dashboard. |
| Solictar revision en los Ajuste en consultas al repositorio de datos y validación de filtros en interfaz | A10 – Histórico por fecha: no mostró datos en rango 09/02–12/02 | Equipo de desarrollo | Captura del Dashboard mostrando pantalla vacía en rango de fechas. |
| Solicictar Reejecución de pruebas con simulador activo y verificación de conexión | N3 – Aula multimedia 202: punto inactivo | QA / Analista de datos | Captura del Dashboard mostrando consumo 0.00 kWh. |
| Solicictar Reejecución de pruebas con simulador activo y verificación de conexión | N4 – Aula virtual 303: punto inactivo | QA / Analista de datos | Captura del Dashboard mostrando consumo 0.00 kWh. |

6. Estado del proyecto esta semana

| Área | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Fase actual | En Investigación | Se continua la investigación de los ítems y tecnologías necesarios para el desarrollo. |
| Cumplimiento/ Riesgos | Se cumplen los entregables solicitados |  |

7. Plan de trabajo para la próxima semana

| Tarea próxima semana | Responsable | Fase | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir los puntos de medición |  |  |  |
| variables de consumo |  |  |  |
| objetivos de monitoreo |  |  |  |
| Documento de Análisis |  |  |  |
| bitácora |  |  |  |

8. Reflexión individual por rol

| Integrante | Rol | Reflexión de la semana |
| --- | --- | --- |
| Luis Americo moran leon | QA / Analista de datos | Esta semana aprendí la importancia de documentar pruebas con orden y evidencia clara, diferenciando casos validados, fallidos y pendientes. El trabajo reforzó mi capacidad de análisis y organización para asegurar calidad en el proyecto. |

9. Registro de evidencias

Evidencia 1:

Evidencia 2:

Evidencia 3: