Proyecto 6: Nube Verde – Monitor de Consumo Energético Cloud

ENTREGABLE FASE 1

ENERO 11, 2026

ESCUELA SUPERIOR DE INNOVACION Y TECNOLOGIA - ESIT

SN6

# INDICE

Contenido

INDICE	1

INTEGRANTES	2

RESUMEN	2

DESARROLLO	2

Requerimientos del cliente	2

Problemática actual	3

Justificación tecnológica	3

Propuesta tecnológica	4

Diseño conceptual: dashboard	4

Diagrama arquitectura de componentes	4

Diagrama de secuencia	5

Modelo de datos	5

Diccionario de datos	5

Puntos de medición	7

Diagrama de flujo de datos	8

Diagrama de estado: conexión simulador - cloud	9

Caso de uso general	10

Diagrama lógico de conexión: simulador – cloud	10

Pipeline general	11

Mind Map	11

Capas de implementación	12

QA - flujo de extracción de datos para su análisis	13

CONCLUSION	13

# INTEGRANTES

Líder de proyecto Jr. (Marco Antonio Arias Artiga)

- Mantener el backlog (tareas, responsables, fechas).

- Coordinar comunicación y entregas semanales.

- Asegurar que la bitácora esté completa y actualizada.

Ingeniero IoT Simulado Jr. (Rene Mauricio Góchez Chicas)

- Diseñar la lógica de simulación (patrones de consumo, horarios).

- Implementar y mantener el simulador.

- Ajustar parámetros de simulación según necesidades de pruebas.

Ingeniero Cloud Jr. (Luis Alexander Marroquín Reyes)

- Configurar los servicios cloud (endpoint, BD, funciones).

- Gestionar seguridad básica y monitoreo mínimo.

- Documentar arquitectura y configuraciones clave.

Desarrollador Dashboard Jr. (Guillermo Ernesto Diaz Peña)

- Implementar el frontend del dashboard (HTML/CSS/JS o framework).

- Integrar las fuentes de datos y mostrar gráficas comprensibles.

- Mejorar UX y visualizaciones según pruebas.

Analista de Datos / QA / Documentador Jr. (Luis Américo Morán León)

- Definir y validar indicadores energéticos.

- Diseñar y mantener la Matriz de Pruebas.

- Redactar el Informe Final y organizar las evidencias.

- Mantener la bitácora clara y ordenada.

# RESUMEN

En la Fase 1 se realizó el análisis de los requerimientos de la Unidad de Eficiencia Energética y Sostenibilidad (UEES) y el diseño conceptual de la solución "Nube Verde". Se definió la problemática actual de falta de visibilidad granular del consumo energético en el campus y se justificó la propuesta de un prototipo IoT+Cloud para simular, almacenar y visualizar datos. Se estableció la arquitectura técnica basada en un simulador (Python/Node.js), un servicio de ingestión, almacenamiento en Firebase/ThingSpeak y un dashboard web con Chart.js.

El estado actual del proyecto es de diseño concluido, con todos los entregables de esta fase completados y aprobados. Los principales riesgos detectados son la posible sobrecarga de la capa gratuita de servicios cloud durante pruebas intensivas, la curva de aprendizaje en el manejo de Firebase en tiempo real y la coordinación asincrónica del equipo para la integración de componentes en la siguiente fase.

# DESARROLLO

## Requerimientos del cliente

Requerimientos Funcionales:

- Monitoreo en tiempo real de consumo energético por zonas del campus

- Dashboard centralizado con visualización de métricas energéticas

- Análisis comparativo entre diferentes espacios (laboratorios, aulas, oficinas)

- Detección automática de picos de consumo y patrones anómalos

- Simulación de datos como alternativa a sensores IoT físicos

- Alertas visuales cuando el consumo excede umbrales definidos

- Reportes históricos por día, semana, mes y periodo académico

- KPI institucionales de sostenibilidad y reducción de huella ambiental

Requerimientos No Funcionales:

- Accesibilidad: Dashboard web accesible desde navegadores convencionales

- Tiempo real: Actualización automática sin necesidad de refrescar página

- Seguridad: Acceso controlado a datos sensibles

- Escalabilidad: Capacidad de agregar más puntos de monitoreo

- Bajo costo: Solución con tecnologías serverless para minimizar inversión inicial

## Problemática actual

De acuerdo con lo comunicado por la entidad solicitante UEES:

- Solo se conoce el consumo total mensual por facturación, no el detalle por zonas/horarios

- No se puede identificar qué espacios específicos (Ejem. Lab A vs Lab B) son más ineficientes

- Decisiones basadas en promedios globales, no en datos específicos

- Imposibilidad de medir impacto, No se puede cuantificar el efecto real de campañas de ahorro

Sin correcto análisis de:

- No detección de picos de consumo prevenibles

- No análisis comparativo para priorizar inversiones

- No integración con proyectos académicos (living lab)

Consecuencias de un ineficiente análisis:

- Ineficiencia operativa: Costos energéticos no optimizados

- Falta de transparencia: No se pueden justificar inversiones con datos duros

- Desalineación con valores: Objetivos de sostenibilidad sin métricas claras

- Pérdida educativa: Oportunidad perdida como caso de estudio para estudiantes

## Justificación tecnológica

| Tecnología | Justificación |
| --- | --- |
| Python (Local) | • Bajo costo inicial (no requiere hardware IoT) • Fácil desarrollo y mantenimiento • Simula múltiples sensores simultáneamente • Permite pruebas con datos controlados |
| JWT Auth | • Autenticación segura sin complejidad • Compatible con Service Accounts de Firebase • Permite control de acceso granular • Estándar industrial ampliamente adoptado |
| Firebase | • Base de datos en tiempo real nativa • Escalabilidad automática (ideal para campus que crece) • Costo por uso (paga solo lo que consume) • Integración nativa con otras herramientas Firebase |
| Firebase Hosting | • Despliegue global (CDN) sin configuración • SSL gratuito automático • Integración continua sencilla • Costo cero para tráfico moderado |
| Dashboard Web (Firebase) | • Desarrollo rápido con componentes preconstruidos • Responsive design (accesible desde cualquier dispositivo) • Actualización en tiempo real • Fácil personalización según necesidades UEES |
| Navegador Convencional | • Cero requisitos de instalación en clientes • Acceso multiplataforma (PC, tablet, móvil) • Compatibilidad garantizada • Curva de aprendizaje nula para usuarios finales |

## Propuesta tecnológica

### Diseño conceptual: dashboard

### Diagrama arquitectura de componentes

### Diagrama de secuencia

### Modelo de datos

### Diccionario de datos

TABLA 1: puntos_monitoreo

| # | Campo | Tipo | Longitud | Nulo | PK | Descripción | Valores Válidos | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | String | 20 | No | Sí | Identificador único | [TIPO]-[NOMBRE]-[NUM] | LAB-COMP-01 |
| 2 | nombre | String | 50 | No | No | Nombre del punto | Texto libre | Laboratorio de Cómputo A |
| 3 | tipo | String | 30 | No | No | Tipo de instalación | laboratorio_computo, aula, oficina, etc. | laboratorio_computo |
| 4 | consumo_base_kwh | Number | - | No | No | Consumo base en kWh | 0.0 - 100.0 | 8.5 |
| 5 | potencia_base_w | Integer | - | No | No | Potencia base en watts | 0 - 5000 | 650 |
| 6 | activo | Boolean | - | No | No | Punto operativo | true, false | true |
| 7 | ubicacion | String | 100 | Sí | No | Ubicación física | Texto libre | Edificio A - Piso 2 |
| 8 | descripcion | String | 200 | Sí | No | Descripción adicional | Texto libre | Lab con 30 PCs |

Total de campos: 8 / Registros esperados: 20 / Tamaño promedio por documento: ~400 bytes

TABLA 2: lecturas

| # | Campo | Tipo | Longitud | Nulo | PK | FK | Descripción | Valores Válidos | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | String | 20 | No | No | Sí | ID del punto (FK) | Existente en puntos_monitoreo | LAB-COMP-01 |
| 2 | id_punto | String | 50 | No | No | No | Nombre (desnormalizado) | Texto libre | Laboratorio de Cómputo A |
| 3 | consumo_kwh | Number | - | No | No | No | Consumo medido en kWh | 0.0 - 100.0 | 10.45 |
| 4 | fecha | Timestamp | - | No | No | No | Fecha/hora de lectura | ISO 8601 UTC | 2025-12-20T14:35:22Z |

Total de campos: 4 / Registros esperados: Miles (17,280/día con intervalo 10s) / Tamaño promedio por documento: ~500 bytes

### Puntos de medición

| ID | Nombre | Tipo | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Auditorio Principal | Auditorio | Edificio Cultural |
| N2 | Aula Magna 101 | Aula | Edificio Académico |
| N3 | Aula Multimedia 202 | Aula | Edificio Académico |
| N4 | Aula Virtual 303 | Aula | Edificio Académico |
| N5 | Biblioteca Central | Biblioteca | Edificio de Servicios |
| N6 | Cafetería Estudiantil | Cafetería | Edificio de Servicios |
| N7 | Centro de Datos | Data Center | Edificio Tecnológico |
| N8 | Estacionamiento Techado | Estacionamiento | Área Externa |
| N9 | Gimnasio Deportivo | Gimnasio | Edificio Deportivo |
| N10 | Sala de Servidores | Servidores | Edificio Tecnológico |
| N11 | Laboratorio de Cómputo A | Lab. Cómputo | Edificio de Ingeniería |
| N12 | Laboratorio de Cómputo B | Lab. Cómputo | Edificio de Ingeniería |

### Diagrama de flujo de datos

### Diagrama de estado: conexión simulador - cloud

### Caso de uso general

### Diagrama lógico de conexión: simulador – cloud

### Pipeline general

### Mind Map

### Capas de implementación

Python

### QA - flujo de extracción de datos para su análisis

# CONCLUSION

Resultados de la fase:

- Se documentaron los requerimientos funcionales y no funcionales del cliente.

- Se identificó y estructuró la problemática de la "caja negra" en el consumo energético.

- Se validó la justificación tecnológica para el uso de IoT simulado y servicios cloud.

- Se diseñó y documentó la arquitectura completa del sistema, incluyendo diagramas de flujo y componentes.

- Se definió el modelo de datos para las lecturas (punto, timestamp, valor, unidad, estado).

Tareas pendientes para la Fase 2:

- Configuración del entorno de base de datos en la nube (Firebase).

- Desarrollo del script del simulador IoT para generación de datos.

- Implementación del servicio o API de ingestión de datos.

- Pruebas iniciales del pipeline de almacenamiento.