# Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

## BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: 4

Nombre del proyecto: Proyecto 6: Nube Verde – Monitor de Consumo Energético Cloud

Equipo: Grupo SN-6, TSU en Servicios en la Nube

Tutor: CARLOS GUILLERMO RODRIGUEZ ALVAREZ

Ciclo: Ciclo 06 - 03/2025

## 1. Información general

Semana No. 2 y 3

Fecha (inicio–fin): 16/02/2026 – 01/03/2026

Integrantes presentes:

1. Marco Antonio Arias Artiga

2. Guillermo Ernesto Diaz Peña

3. Luis Américo Morán León

4. Luis Alexander Marroquín Reyes

5. Rene Mauricio Góchez Chicas

Roles activos en la semana: Todos

## 2. Actividades realizadas

| Actividad realizada | Descripción técnica | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Soporte de acceso a datos en Firestore | Se orientó al equipo sobre la estructura requerida de las colecciones (lecturas y puntos_monitoreo), los campos obligatorios y los tipos de dato (Timestamp para fechas, number para consumo_kwh, string para id_punto y estado). | Luis Marroquín (Ing. Cloud Jr.) | Evidencia 1: Capturas de consola Firebase mostrando la estructura de colecciones definida |
| Configuración de autenticación y credenciales | Se explicó que no debían usar el JSON del Admin SDK para conectarse desde el frontend. Se proporcionaron las credenciales de Firebase (apiKey, authDomain, projectId) y se orientó sobre el uso de Firebase Auth con signInWithEmailAndPassword para autenticarse correctamente. | Luis Marroquín (Ing. Cloud Jr.) | Evidencia 2: Código de inicialización Firebase con credenciales proporcionadas |
| Definición de reglas de seguridad en Firestore | Se diseñaron e implementaron las Security Rules: validación de autenticación (isAuthenticated), validación de esquema (isValidLectura) con verificación de campos, tipos y rangos, control de acceso por rol para puntos_monitoreo, y bloqueo de eliminación y escritura no autorizada. | Luis Marroquín (Ing. Cloud Jr.) | Evidencia 3: Imagen de reglas desplegado en Firebase Console (rules_version 2) |
| Reset y limpieza de datos para simulaciones | Se realizó el borrado y reseteo de la colección lecturas cada vez que el equipo necesitaba correr una simulación en limpio. Se utilizaron batch deletes desde Firebase Console para eliminar documentos de forma masiva sin afectar las reglas ni la estructura. | Luis Marroquín (Ing. Cloud Jr.) | Evidencia 4: Capturas de Firebase Console mostrando la colección vacía antes de cada simulación |

## 3. Herramientas utilizadas

| Herramienta / Servicio | Propósito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Firebase Console | Gestión de Firestore, Authentication y Hosting | Acceso vía navegador como administrador del proyecto |
| Firebase CLI | Despliegue de reglas de seguridad y hosting | Instalado vía npm install -g firebase-tools |
| Cloud Firestore | Base de datos NoSQL para lecturas y puntos de monitoreo | Colecciones: lecturas, puntos_monitoreo |
| Firebase Authentication | Autenticación de usuarios con email/password | Se crearon cuentas para simuladores y dashboard |
| Firebase Hosting | Despliegue del dashboard web | URL: nube-verde-monitor.firebaseapp.com |
| Firestore Security Rules | Control de acceso y validación de datos | rules_version 2 con funciones personalizadas |

## 4. Problemas detectados

| Problema | Impacto | Causa probable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Simulador se conectaba con Admin SDK JSON desde el backend | Alto: expone credenciales de servicio y evade las Security Rules | Desconocimiento de la diferencia entre Admin SDK (servidor) y Firebase Client SDK (frontend) | Evidencia 5: Código fuente del simulador con import de serviceAccountKey.json |
| Datos con formato incorrectos insertados | Medio: simulaciones fallaban al insertar lecturas | Campo fecha enviado como string en vez de Timestamp; | Evidencia 6: Errores PERMISSION_DENIED en consola |
| Usuarios no autenticados no podían leer, ni enviar datos | Alto: el simulador no podía enviar lecturas. | El simulador no implementaba el flujo de autenticación antes de enviar lecturas a Firestore | Evidencia 7: Error de permisos “UNAUTHENTICATED” |

## 5. Soluciones aplicadas

| Solución aplicada | Problema asociado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Se proporcionaron las credenciales del cliente Firebase y se explicó cómo usar initializeApp con la config pública | Uso del Admin SDK JSON | Luis Marroquín (Ing. Cloud Jr.) | Evidencia 2: Código corregido usando firebase.initializeApp(config) |
| Se documentó la estructura de datos requerida y se explicó que fecha debe ser firebase.firestore.Timestamp | Datos con formato incorrecto | Luis Marroquín (Ing. Cloud Jr.) | Evidencia 1: Documento con esquema de colecciones compartido al equipo |
| Se orientó al equipo para agregar signInWithEmailAndPassword antes de las inserciones a Firestore | Usuarios no autenticados | Luis Marroquín (Ing. Cloud Jr.) | Evidencia 2: Configuración de credenciales |

## 6. Estado del proyecto esta semana

| Área | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Fase actual | Completado | Se realiza entrega final de la documentación y repositorio de lo trabajado para el proyecto. |
| Cumplimiento / Riesgos | Se cumplen los entregables solicitados | Sin riesgos pendientes. Reglas de seguridad validadas y funcionales. |

## 7. Plan de trabajo para la próxima semana

| Tarea próxima semana | Responsable | Fase | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega final de documentación | Todo el equipo | Fase 4 (final) | Bitácoras, manual de despliegue, repositorio |
| Presentación del proyecto | Todo el equipo | Fase 4 (final) | Exposición ante tutor |

## 8. Reflexión individual por rol

| Integrante | Rol | Reflexión de la semana |
| --- | --- | --- |
| Luis Marroquín | Ingeniero Cloud Jr. | Esta semana fue clave para consolidar la seguridad del proyecto. Definir las Security Rules me permitió entender a profundidad cómo Firestore valida los datos en tiempo real. También aprendí la importancia de orientar al equipo sobre la diferencia entre Admin SDK y Client SDK, ya que un mal uso puede comprometer toda la seguridad del sistema. El proceso de limpiar datos y resetear simulaciones me enseñó a ser metódico con los ambientes de prueba. |

## 9. Registro de evidencias

Evidencia 1: Captura de Firebase Console mostrando la estructura de colecciones (lecturas y puntos_monitoreo) con los campos definidos.

Lecturas.


Puntos.

Evidencia 2: Código de inicialización Firebase con credenciales proporcionadas

Evidencia 3: Reglas de seguridad desplegadas en Firestore (rules_version 2) con validación de esquema y control de acceso.

Usuario para creados para control de acceso


Evidencia 4: Capturas de Firebase Console mostrando la colección vacía antes de cada simulación 

(se deja una lectura para mantener la estructura)



Dashboard inicializado en ceros

Evidencia 5: Código fuente del simulador con import de serviceAccountKey.json

Evidencia 6:

Evidencia 7: